خلاصه گزارش طرح توجیهی فنی و مالی

| تركیب اعضاء هیئت مديره |  |  | مشخصات عمومی و سوابق ثبتی شركت |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| آقای حمزه سوسنی |  | مدير عامل: | شرکت فلامینگو صنعت مكریان | نام: |
| آقای حمزه سوسنی |  | رئيس هيئت مديره: | نیروگاه خورشیدی 576 کیلوواتی | موضوع فعاليت: |
| خانم عصمت شیخه |  | نايب رئيس هيئت مديره: | 2 نفر | تعداد اعضاء: |
|  |  | عضو هيئت مديره: | 2 نفر اشتغال ثابت | تعداد اشتغالزايی طرح: |
| ي طرح |  | هزينه هاي سرمايه گذار | شماره ثبت 16781 به تاریخ 1396/02/23 | تاريخ و شماره ثبت: |
| 155,359,000 |  | سرمايه ثابت: | 100.000 هزار ريال | سرمايه ثبتی هزار ريال(: |
| 897,107 |  | سرمايه در گردش: | 15,000,000 ريال | سرمايه فعلی)هزار ريال(: |
| 156,256,107 |  | کل سرمايه گذاري طرح: | نوع طرح: ايجاد تكميلی توسعه درحال بهره برداري |  |
| 5,329,200 |  | سرمايه گذاري انجام شده: | بخش اقتصادي: بازرگانی کشاورزي خدماتی صنعت و معدن |  |
| 150,029,800 |  | سرمايه گذاري مورد نياز در بخش ثابت: | مجوزهاي فعاليت: کلیه مجوزها به نام شخص شخص حقوقی شرکت فلامینگو صنعت مكریان می باشد. 1- قرارداد خرید تضمینی برق و مجوز اتصال به شبكه برق به شماره 985/1404 با شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان غربی |  |
| 897,107 |  | سرمايه گذاري مورد نياز در بخش جاري: |  |  |
|  | ي طرح | شاخصهاي مالی و اقتصاد | 2- پروانه احداث نیروگاه خورشیدی 576 کیلوواتی از سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری برق به شماره 96/ز/61/813/1403 مورخه 24/07/1403 |  |
| درصد | 37.9% | نرخ بازدهی داخلی: | موضوع درخواست تسهیلات |  |
| سال | 4.06 | دوره بازگشت سرمايه: | احداث نيروگاه برق خورشيدي | موضوع درخواست: |
| درصد | 46% | درصد فروش درنقطه سربسر در سال مبنا: | مبلغ تسهيلات دريافتی قبلی )هزار ريال(: بخش ثابت: 0 بخش جاري: --- |  |
| هزار ریال | 33,083,467 | درآمد حاصله در سال مبنا: |  |  |
| هزار ریال | 38,938,997 | سود خالص در سال مبنا: | مبلغ تسهيلات درخواستی متقاضی )هزار ريال(: |  |
|  | كارشناس | شرايط تسهیلات پیشنهادي | بخش ثابت: 115,200,000 بخش جاري: 0 |  |
| درصد | 14% | نرخ سود تسهيلات بخش ثابت: | مبلغ تسهيلات پيشنهادي وزارت تعاون/شعبه )هزار ريال(: بخش ثابت: 0 بخش جاري: 0 |  |
| درصد | 0% | نرخ سود تسهيلات بخش جاري: |  |  |
| روز | 0 | دوران مشارکت مدنی: | مبلغ تسهيلات پيشنهادي کارشناس )هزار ريال(: بخش ثابت: 115,200,000 بخش جاري: 0 |  |
| ماه | 6 | دوران انتظار فروش اقساطی: |  |  |
| محل اجراي طرح: آذربايجان غربی شهرستان اروميه فاز دوم شهرک صنعتی |  |  |  |  |

زمین محل اجرای طرح

| جمع | مورد نياز | موجود | بهاي واحد ريال | مساحت متر مربع | شرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | بصورت پشت بامی | 1 |
| 0 | 0 | 0 | --- | --- | جـــــــــــــمع |  |

لازم به توضيح است که طرح احداث نيروگاه خورشيدي صرفاً مستلزم تخصيص زمين بوده که طرح حاضر در بصورت پشت بامی واقع در اراضی فاز دوم شهرک صنعتی اروميه به شماره قرارداد 4/12745 با شرکت شهرکهاي صنعتی اجرا خواهد شد.

| ساختمان سازي (ارقام به هزار ريال) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رديف | شرح | مساحت (مترمربع) |  | هزينه واحد (هزار ريال) |  | هزينه كل (هزار ريال) |  |  |
|  |  | انجام شده | مورد نياز | انجام شده | مورد نياز | انجام شده | مورد نياز | جمع |
| 1 | فاقد ساخت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جـــــــــــــــمع |  |  |  |  | --- | 0 | 0 | 0 |

تاسيسات برقی  ارقام به هزار ريال

| هزينه کل هزار ريال |  |  | هزينه واحد هزار ريال |  | تعداد/مقدار مورد نياز | تعداد/مقدار انجام شده | واحد | شرح | ف ي د ر |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| جمع | مورد نياز | انجام شده |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 |  | 0 | 1 | 1.00 | امتیاز برق سه فاز | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 2 |
| 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |  |  |  |  |  |  |  |

تاسيسات آبی   ارقام به هزار ريال

|  | هزينه کل هزار ريال |  |  |  | هزينه واحد)هزار ريال( | تعداد/مقدار مورد نياز | تعداد/مقدار انجام شده | واحد | شرح | ف ي د ر |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| جمع |  | مورد نياز |  | انجام شده |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |
| 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | جــــــــــــــــــــــــمع |  |

تاسيسات سرمايش و گرمايش ارقام به هزار ريال (

|  | هزينه کل هزار ريال |  |  |  | هزينه واحد)هزار ريال( | تعداد/مقدار مورد نياز | تعداد/مقدار انجام شده | واحد | شرح | ف ي د ر |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| جمع |  | مورد نياز |  | انجام شده |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |
| 0 |  | 0 |  | 0 | --- | --- |  | --- | جــــــــــــــــــــــــمع |  |

تاسيسات اطفاء حريق رقام به هزار ريال

|  | هزينه کل هزار ريال |  |  |  | هزينه واحد هزار ريال | تعداد/مقدار مورد نياز | تعداد/مقدار انجام شده | واحد | شرح | ف ي د ر |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| جمع |  | مورد نياز |  | انجام شده |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 300000 | 300000 | 0 | 1 |  | مجموعه تأسیسات آتش نشانی | 1 |
| 0 |  | 0 |  | 300000 |  |  |  |  | جــــــــــــــــــــــــمع |  |

تاسيسات و تجهيزات عمومی   ارقام به هزار ريال

|  | جمع | هزينه کل هزار ريال |  | هزينه واحد هزار ريال | تعداد |  |  | مشخصات فنی | شرح | ف ي د ر |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | مورد نياز | انجام شده |  | مورد نياز | انجام شده |  |  |  |  |
|  | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | به شرح جدول جزئیات تاسیسات |  |  |  |  | برق | 1 |
|  | 0 | 0 | 0 | به شرح جدول جزئیات تاسیسات |  |  |  |  | آب | 2 |
|  | 0 | 0 | 0 | به شرح جدول جزئیات تاسیسات |  |  |  |  | سرمایش و گرمایش | 3 |
|  | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |  |  |  |  |  | جــــــــــــمع |  |

ماشين آلات و تجهيزات ارقام به هزار ريال

| جمع | هزينه کل هزار ريال |  | هزينه واحد هزار ريال | تعداد |  | شرح | ف ي د ر |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | مورد نياز | انجام شده |  | مورد نياز | انجام شده |  |  |
|  | پیش فاکتور متعلق به شرکت شهر انرژی خورشیدی |  |  |  |  |  |  |
| 80,640,000 | 80,640,000 | 0 | 140 | 576,000 | 0 | پنل خورشیدی 550 وات مونو کریستال بایفیشیال | 1 |
| 17,500,000 | 17,500,000 | 0 | 3,500,000 | 5 | 0 | سانورتر 110 کیلووات سویس تمام سینونسی | 2 |
| 25,920,000 | 25,920,000 | 0 | 45,000 | 576 | 0 | اتصالات+کابل و استراکچر | 3 |
| 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 1 | 0 | تابلوAC-DC و تجهیزات حفاظتی | 4 |
| 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 | 1 | 0 | سیستم ارتبندی | 5 |
| 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 1 | 0 | مهندسی و خدمات نصب و راه اندازی | 6 |
| 145,660,000 | 145,660,000 | 0 |  |  |  | جـــــــــــــــمع |  |

وسايل و اثاثیه اداري ارقام به هزار ريال

| جمع | هزينه کل )هزار ريال( |  | هزينه واحد )هزار ريال( |  | تعداد |  | شرح | ف ي د ر |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | مورد نياز | انجام شده |  | مورد نياز |  | انجام شده |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |
| 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | جـــــــــــــــمع |  |

هزينه هاي قبل از بهره برداري  ارقام به هزار ريال

|  | جمع | مورد نياز |  | انجام شده |  | شرح |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | مطالعات و تهیه نقشه های اجرایی ، نقشه ساختمانی اخذ مجوزهای لازم و ... |  |  |  |
|  | 350,000 | 0 |  | 350,000 |  | هزینه مشاور و تهیه طرح توجیهی توسط مشاور |  |  |  |
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | هزینه مشاوره و نظارت بر اجرای طرح |  |  |  |
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | هزینه راه اندازی و تولید آزمایشی و آموزش پرسنل |  |  |  |
|  | 576,000 | 0 |  | 576,000 |  | هزینه عقد قرارداد با بانک )5 در هزار کل وام( |  |  |  |
|  | 230,400 | 0 |  | 230,400 |  | هزینه بیمه )2 درهزار کل وام( |  |  |  |
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | هزینه افزایش سرمایه )2 در هزار افزایش سرمایه( |  |  |  |
|  | 172,800 | 0 |  | 172,800 |  | هزینه کارشناسی طرح در بانک )1.5 در هزار وام( |  |  |  |
|  | 0 |  |  | 0 |  | هزینه های مجوز |  |  |  |
|  | 1,329,200 | 0 |  | 1,329,200 |  | جــــــــــــــــــــــــــــــــمع |  |  |  |
| 115,200,000 |  | 0.0000 |  | مبلغ وام |  |
| 155,359,000 |  | 0.0000 |  | مبلغ سرمايه گذاري ثابت |  |

سرمايه گذاري طرح   ارقام به هزار ريال

| جمع | هزينه کل )هزار ريال( |  | شرح |  | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | مورد نياز | انجام شده |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | زمین |  | 1 |
| 0 | 0 | 0 | محوطه سازی |  | 2 |
| 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | ساختمان تولیدی و اداری |  | 3 |
| 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | تاسیسات و تجهیزات عمومی |  | 4 |
| 145,660,000 | 145,660,000 | 0 | ماشین آلات و تجهیزات |  | 5 |
| 0 | 0 | 0 | اثاثیه و تجهیزات اداری |  | 6 |
| 0 | 0 | 0 | وسائط نقلیه |  | 7 |
| 0 | 0 | 0 | سایر هزینه های بخش ثابت |  | 8 |
| 4,369,800 | 4,369,800 | 0 | 3% | هزینه های پیش بینی نشده | 9 |
| 154,029,800 | 150,029,800 | 4,000,000 | جمع دارائی هاي ثابت |  |  |
| 1,329,200 | 0 | 1,329,200 | هزینه های قبل از بهره برداری |  |  |
| 155,359,000 | 150,029,800 | 5,329,200 | جمع هزينه هاي سرمايه گذاري ثابت |  |  |
| 897,107 | 897,107 | 0 | سرمایه در گردش |  |  |
| 156,256,107 | 150,926,907 | 5,329,200 | جمع کل هزينه هاي سرمايه گذاري طرح |  |  |

هزينه ساليانه مواد اوليه طرح

| هزینه سالیانه تامین مواد )هزار ریال( | هزینه ریالی واحد محصول) ریال( | میزان مصرف در100% ظرفیت اسمی با احتساب ضایعات | درصد ضایعات | میزان مواد مورد نیاز در100% ظرفیت اسمی | میزان تولید در 100% ظرفیت اسمی | درصد مصرف | محل تامین | واحد | شرح | ف ی د ر |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  |  | 1 |
| 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | جـــــــــــــمع |  |

با توجه به ماهيت طرح هاي نيروگاه خورشيدي جهت توليد برق خورشيدي با استفاده از تجهيزات منصوبه صرفاً تابش خورشيد مورد نياز است.

| حقوق 12 ماه |  | با احتساب پاداش )14 ماه( |  | حقوق ماهيانه)هزار ريال( |  |  | تعداد )نفر( |  | شرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مورد نياز)هزار ريال( | موجود )هزار ريال( | مورد نياز)هزار ريال( | موجود )هزار ريال( |  |  |  | مورد نياز | موجود |  |  |
| 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 |
| 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | --- |  |  | 0 | 0 | جمع |  |
|  |  | 0 | 0 |  |  | %23 بيمه تامين اجتماعی سهم کارفرما |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0 |  |  | جمع حقوق و دستمزد |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  | جمع کل |  |  |  |  |

نيروي انسانی غيرمستقيم توليد در طرح

نيروي انسانی مستقيم توليد در طرح

| حقوق 12 ماه |  | جمع حقوق ساليانهبا احتساب پاداش )14 ماه( |  | حقوق ماهيانه)هزار ريال( | تعداد )نفر( |  | شرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مورد نياز)هزار ريال( | موجود )هزار ريال( | مورد نياز)هزار ريال( | موجود )هزار ريال( |  | مورد نياز | موجود |  |  |
| 2520000.00 | 0.00 | 2,940,000 | 0 | 105,000 | 2 | 0 | اپراتور | 1 |
| 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |
| 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 |
| 2520000.00 | 0.00 | 2,940,000 | 0 | --- | 2 | 0 | جمع |  |
|  |  | 579,600 | 0 |  | بيمه تامين اجتماعی سهم کارفرما %23 |  |  |  |
|  |  | 3,519,600 | 0 |  | جمع حقوق و دستمزد |  |  |  |
|  |  | 3,519,600 |  |  | جمع کل |  |  |  |

هزينه سوخت و انرژي مصرفی ساليانه طرح

| هزينه مصرف سالانه )هزار ريال( |  |  | هزينه واحد )ريال( | ميزان مصرف در هر سال |  | ميزان مصرف در هر ماه |  | واحد | شرح | ف ي د ر |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| جمع | مورد نياز | موجود |  | مورد نياز | موجود | مورد نياز | موجود |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | مترمكعب | آب | 1 |  |
| 194,040 | 0 | 194,040 | 3,850 | 0 | 50,400 | 0 | 4,200 | کیلووات ساعت | برق )کیلووات( | 2 |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | لیتر | گازوئیل | 3 |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | متر مكعب | گاز | 4 |  |
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | لیتر | بنزین | 5 |  |
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | پالس | اینترنت و تلفن | 6 |  |
| 194,040 | 0 | 194,040 |  |  |  | جمع |  |  |  |  |  |

هزينه تعميرات و نگهداري

| هزينه تعميرات و نگهداري |  |  | تعميرات و نگهداري | ميزان سرمايه گذاري)هزار ريال( |  | شرح | ف ي د ر |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| جمع | مورد نياز | انجام شده |  | مورد نياز | انجام شده |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 2% | 0 | 0 | محوطه سازی | 1 |
| 10,000 | 0 | 10,000 | 1% | 0 | 1,000,000 | ساختمان تولیدی و اداری | 2 |
| 150,000 | 0 | 150,000 | 5% | 0 | 3,000,000 | تاسیسات و تجهیزات عمومی | 3 |
| 1,456,600 | 1,456,600 | 0 | 1% | 145,660,000 | 0 | ماشین آلات و تجهیزات | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0 | اثاثیه و تجهیزات اداری | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0 | وسائط نقلیه | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0 | سایر هزینه های بخش ثابت | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 4,369,800 | 0 | هزینه های پیش بینی نشده | 8 |
| 1,616,600 | 1,456,600 | 160,000 |  | 150,029,800 | 4,000,000 | جمع |  |

هزینه استهلاک

| جمع | درصد استهلاک | سال | سرمايه گذاري قابل اختصاص به استهلاک | ارزش اسقاط | درصد اسقاط | جمع کل سرمايه گذاري | ميزان سرمايه گذاري )هزار ريال( |  | شرح | ف ي د ر |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | مورد نياز | انجام شده |  |  |
| 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | زمین | 1 |
| 0 | 7% | 14 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0 | 0 | محوطه سازی | 1 |
| 18,000 | 2% | 50 | 900,000 | 100,000 | 10% | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | ساختمان تولیدی و اداری | 1 |
| 162,000 | 6% | 17 | 2,700,000 | 300,000 | 10% | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | تاسیسات و تجهیزات عمومی | 1 |
| 1,310,940 | 1% | 100 | 131,094,000 | 14,566,000 | 10% | 145,660,000 | 145,660,000 | 0 | ماشین آلات و تجهیزات | 1 |
| 0 | 20% | 5 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0 | 0 | اثاثیه و تجهیزات اداری | 1 |
| 0 | 10% | 10 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0 | 0 | وسائط نقلیه | 1 |
| 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | سایر هزینه های بخش ثابت | 1 |
| 39,328 | 1% | 100 | 3,932,820 | 436,980 | 10% | 4,369,800 | 4,369,800 | 0 | هزینه های پیش بینی نشده | 1 |
| 11,963 | 1% | 100 | 1,196,280 | 132,920 | 10% | 1,329,200 | 0 | 1,329,200 | هزینه های قبل از بهره برداری | 1 |
| 1,542,231 |  |  | 139,823,100 | 15,535,900 |  | 155,359,000 | 150,029,800 | 5,329,200 | جمع |  |

0	1	2

3

هزينه هاي توليد  ارقام به هزار ريال

| هزينه کل در سال مبنا)با احتساب ظرفيت عملی( | هزينه کل در حداکثر ظرفيت اسمی |  | شرح | ف ي د ر |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  | مواد اولیه | 1 |
| 2,815,680 | 3,519,600 |  | حقوق و دستمزد پرسنل مستقیم تولید | 2 |
| 0 | 0 |  | حقوق و دستمزد پرسنل غیر مستقیم تولید | 3 |
| 155,232 | 194,040 |  | تاسیسات مصرفی | 4 |
| 1,293,280 | 1,616,600 |  | نگهداری و تعمیرات | 5 |
| 1,530,268 | 1,530,268 |  | استهلاك | 6 |
| 616,119 | 770,149 |  | قطعات یدکی )0.5% هزینه های سرمایه گذاری بدون زمین( | 7 |
| 244,016 | 305,019 | 5% | پیش بینی نشده بدون احتساب استهلاك | 8 |
| 6,654,595 | 7,935,677 |  | جمع هزینه های تولید |  |
| 0 | 0 |  | حقوق و دستمزد پرسنل اداری | 1 |
| 108,318 | 135,397 | 0.05% | هزینه های توزیع و فروش تبلیغات و اداری )درصدی از فروش( | 2 |
| 108,318 | 135,397 |  | جمع هزينه هاي عملياتی |  |
| 11,963 | 11,963 |  | هزینه استهلاك هزینه های قبل از بهره برداری | 1 |
| 10,005,333 | 10,005,333 |  | هزینه های مالی | 2 |
| 0 | 0 |  | هزینه های اجاره | 3 |
| 150,000 | 150,000 |  | هزینه های بیمه پنل ها و تاسیسات خورشیدی | 4 |
| 10,167,296 | 10,167,296 |  | جمع هزينه هاي غير عملياتی |  |
| 16,930,209 | 18,238,370 |  | جمع هزينه هاي بهره برداري ساليانه |  |

| ظرفیت تولیدی طرح |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| سال |  | سال بهره برداری |  |  | سال اول |  | سال دوم | سال سوم |  | سال چهارم |  | سال پنجم |  | سال ششم |  | سال هفتم |  | سال هشتم |  | سال نهم |  | سال دهم |  | ظرفيت اسمي |  |
| تعداد ماههاي فعاليت |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  |
| درصد استفاده از ظرفيت اسمي |  | 85% |  |  | 84% |  | 83% | 82% |  | 81% |  | 80% |  | 79% |  | 78% |  | 77% |  | 76% |  | 75% |  | 89% |  |
| درصد استفاده از ظرفيت عملي |  | 100% |  |  | 100% |  | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 89% |  |
| ميزان توليدات |  | 1,090,094 |  |  | 1,077,270 |  | 1,064,445 | 1,051,620 |  | 1,038,796 |  | 1,025,971 |  | 1,013,147 |  | 1,000,322 |  | 987,497 |  | 974,673 |  | 961,848 |  | 1,282,464 |  |
| نیروی برق خورشیدی تولید شده |  | 1,090,094 |  |  | 1,077,270 |  | 1,064,445 | 1,051,620 |  | 1,038,796 |  | 1,025,971 |  | 1,013,147 |  | 1,000,322 |  | 987,497 |  | 974,673 |  | 961,848 |  | 1,282,464 |  |
| برآیند فروش |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| سال | سال بهره برداری |  | سال اول | سال دوم |  | سال سوم |  |  | سال چهارم |  | سال پنجم |  | سال ششم |  | سال هفتم |  | سال هشتم |  | سال نهم |  | سال دهم |  | قيمت فروش واحد محصول (ريال) |  |  |
| ميزان فروش توليدات | 35,151,184 |  | 34,737,641 | 34,324,097 |  | 33,910,554 |  |  | 33,497,011 |  | 33,083,467 |  | 32,669,924 |  | 32,256,381 |  | 31,842,837 |  | 31,429,294 |  | 31,015,751 |  |  |  |  |
| نیروی برق خورشیدی تولید شده | 35,151,184 |  | 34,737,641 | 34,324,097 |  | 33,910,554 |  |  | 33,497,011 |  | 33,083,467 |  | 32,669,924 |  | 32,256,381 |  | 31,842,837 |  | 31,429,294 |  | 31,015,751 |  | 32,246 |  |  |

| ضايعات قابل فروش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| جمع كل فروش (هزار ريال) | 35,151,184 | 34,737,641 | 34,324,097 | 33,910,554 | 33,497,011 | 33,083,467 | 32,669,924 | 32,256,381 | 31,842,837 | 31,429,294 | 31,015,751 |
| تعدیل فروش بر اساس قرارداد | 0 | 9,583,222 | 21,557,071 | 36,544,424 | 55,330,336 | 78,904,251 | 108,513,164 | 74,534,624 | 102,781,555 | 138,278,215 | 182,911,671 |
| خالص فروش | 35,151,184 | 44,320,862 | 55,881,169 | 70,454,978 | 88,827,347 | 111,987,718 | 141,183,088 | 106,791,005 | 134,624,392 | 169,707,509 | 213,927,421 |

بررسی روند فروش طرح نیروگاه پنل خورشیدی نشان می‌دهد که پروژه از سال نخست با حجم قابل‌توجهی از فروش آغاز می‌شود و در طول دوره ده‌ساله، با وجود کاهش تدریجی میزان تولید سالانه به‌دلیل استهلاک طبیعی پنل‌ها، به‌کمک تعدیل‌های قراردادی، رشد پایدار در درآمد نهایی ایجاد می‌شود.

در سال اول بهره‌برداری، میزان فروش تولیدات برابر 35,151,184 هزار ریال است. اگرچه خروجی نیروگاه هر سال به‌طور متوسط حدود 1 تا 1.5 درصد کاهش می‌یابد، اما تعدیل‌های قیمتی پیش‌بینی‌شده در قرارداد خرید تضمینی برق (PPA) باعث می‌شود خالص فروش سالانه روندی کاملاً صعودی داشته باشد.بر اساس این تعدیل‌ها، خالص فروش پروژه از 35,151,184 هزار ریال در سال اول به بیش از 213,927,421 هزار ریال در سال دهم می‌رسد که نشان‌دهنده رشد بیش از شش‌برابری درآمد در طول دوره بهره‌برداری است.این ساختار درآمدی نشان می‌دهد که:• کاهش جزئی تولید، به‌طور کامل توسط تعدیل قیمت‌ها جبران می‌شود• مدل اقتصادی پروژه از پایداری و سودآوری بلندمدت برخوردار است

• درآمد سالانه روندی افزایشی، مطمئن و قابل پیش‌بینی داردبه‌طور کلی، تحلیل فروش طرح نیروگاه خورشیدی نشان‌دهنده جریان نقدی قدرتمند، رشد مداوم خالص فروش و اطمینان بالا در بازدهی اقتصادی پروژه طی ده سال بهره‌برداری است.

سرمايه در گردش  ارقام به هزار ريال

| جمع کل | مورد نياز | موجود | ماه | شرح |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1.00 | مواد اولیه | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | موجودی کالای ساخته شده | 3 |
| 897,107 | 897,107 | 0 | 2.00 | مطالبات | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | تنخواه گردان | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | موجودی کالای در جریال ساخت | 6 |
| 897,107 | 897,107 | 0 |  | جـــــــــــــــــــــــــــــمع |  |

سرمايه در گردش ساليانه  ارقام به هزار ريال

| سال دهم | سال نهم | سال هشتم | سال هفتم | سال ششم | سال پنجم | سال چهارم | سال سوم | سال دوم | سال اول | سال بهره برداري | سال |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | مواد اولیه |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | موجودی کالای ساخته شده |
| 897,107 | 897,107 | 897,107 | 897,107 | 897,107 | 897,107 | 897,107 | 897,107 | 897,107 | 897,107 | 423,087 | مطالبات |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | تنخواه گردان |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | موجودی کالای در جریال ساخت |
| 897,107 | 897,107 | 897,107 | 897,107 | 897,107 | 897,107 | 897,107 | 897,107 | 897,107 | 897,107 | 423,087 | سرمايه در گردش |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474,021 | 423,087 | افزايش در سرمايه در گردش |

|  |  | هزينه هاي ثابت و متغيير ارقام به هزار ريال |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| جمع هزينه هاي ثابت و متغير | هزينه متغير |  | هزينه ثابت |  | شرح | ف ي د ر |
|  | هزينه | درصد | هزينه | درصد |  |  |
| 0 | 0 | 100% | 0 | 0% | مواد اوليه | 1 |
| 2,815,680 | 844,704 | 30% | 1,970,976 | 70% | حقوق و دستمزد پرسنل مستقيم توليد | 2 |
| 0 | 0 | 30% | 0 | 70% | حقوق و دستمزد پرسنل غير مستقيم توليد | 3 |
| 155,232 | 124,186 | 80% | 31,046 | 20% | تاسيسات مصرفی | 4 |
| 1,293,280 | 1,034,624 | 80% | 258,656 | 20% | نگهداري و تعميرات | 5 |
| 1,530,268 | 0 | 0% | 1,530,268 | 100% | استهلاک | 6 |
| 616,119 | 369,672 | 60% | 246,448 | 40% | قطعات يدکی )0.5% هزينه هاي سرمايه گذاري بدون زمين( | 7 |
| 244,016 | 122,008 | 50% | 122,008 | 50% | پيش بينی نشده بدون احتساب استهلاک | 8 |
| 0 | 0 | 0% | 0 | 100% | حقوق و دستمزد پرسنل اداري | 9 |
| 108,318 | 43,327 | 40% | 64,991 | 60% | هزينه هاي توزيع و فروش تبليغات و اداري )درصدي از فروش( | 10 |
| 11,963 | 0 | 0% | 11,963 | 100% | هزينه استهلاک هزينه هاي قبل از بهره برداري | 11 |
| 10,005,333 | 0 | 0% | 10,005,333 | 100% | هزينه هاي مالی | 12 |
| 0 | 0 | 0% | 0 | 100% | هزينه هاي اجاره | 13 |
| 150,000 | 0 | 0% | 150,000 | 100% | هزينه هاي بيمه پنل ها و تاسيسات خورشيدي | 14 |
| 16,930,209 | 2,538,520 |  | 14,391,689 |  | جمع کل |  |

| هزينه هاي ثابت ارقام به هزار ريال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| سال دهم | سال نهم | سال هشتم | سال هفتم | سال ششم | سال پنجم | سال چهارم | سال سوم | سال دوم | سال اول | سال بهره برداري | شرح هزينه هاي ثابت | ف ي د ر |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | مواد اوليه | 1 |
| 1,970,976 | 1,970,976 | 1,970,976 | 1,970,976 | 1,970,976 | 1,970,976 | 1,970,976 | 1,970,976 | 1,970,976 | 1,970,976 | 0 | حقوق و دستمزد پرسنل مستقيم توليد | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | حقوق و دستمزد پرسنل غير مستقيم توليد | 3 |
| 31,046 | 31,046 | 31,046 | 31,046 | 31,046 | 31,046 | 31,046 | 31,046 | 31,046 | 31,046 | 0 | تاسيسات مصرفی | 4 |
| 258,656 | 258,656 | 258,656 | 258,656 | 258,656 | 258,656 | 258,656 | 258,656 | 258,656 | 258,656 | 0 | نگهداري و تعميرات | 5 |
| 1,542,231 | 1,542,231 | 1,542,231 | 1,542,231 | 1,542,231 | 1,542,231 | 1,542,231 | 1,542,231 | 1,542,231 | 1,542,231 | 0 | استهلاک | 6 |
| 246,448 | 246,448 | 246,448 | 246,448 | 246,448 | 246,448 | 246,448 | 246,448 | 246,448 | 246,448 | ن 0 | قطعات يدکی )0.5% هزينه هاي سرمايه گذاري بدون زمي | 7 |
| 122,008 | 122,008 | 122,008 | 122,008 | 122,008 | 122,008 | 122,008 | 122,008 | 122,008 | 122,008 | 0 | پيش بينی نشده بدون احتساب استهلاک | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | حقوق و دستمزد پرسنل اداري | 9 |
| 64,991 | 64,991 | 64,991 | 64,991 | 64,991 | 64,991 | 64,991 | 64,991 | 64,991 | 64,991 | 0 | هزينه هاي توزيع و فروش تبليغات و اداري )درصدي از | 10 |
| 11,963 | 11,963 | 11,963 | 11,963 | 11,963 | 11,963 | 11,963 | 11,963 | 11,963 | 11,963 | 0 | هزينه استهلاک هزينه هاي قبل از بهره برداري | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,002,667 | 10,005,333 | 10,005,333 | 10,005,333 | 10,005,333 | 0 | هزينه هاي مالی | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | هزينه هاي اجاره | 13 |
| 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | هزينه هاي بيمه پنل ها و تاسيسات خورشيدي | 14 |
| 4,398,318 | 4,398,318 | 4,398,318 | 4,398,318 | 4,398,318 | 9,400,985 | 14,403,652 | 14,403,652 | 14,403,652 | 14,403,652 | 0 | جمع |  |

|  |  |  |  |  |  | هزينه هاي متغيير ارقام به هزار ريال |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| سال دهم | سال نهم | سال هشتم | سال هفتم | سال ششم | سال پنجم |  | سال چهارم | سال سوم | سال دوم | سال اول | سال بهره برداري | شرح هزينه هاي متغير | ف ي د ر |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | مواد اوليه | 1 |
| 844,704 | 844,704 | 844,704 | 844,704 | 844,704 | 844,704 |  | 844,704 | 844,704 | 844,704 | 844,704 | 844,704 | حقوق و دستمزد پرسنل مستقيم توليد | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | حقوق و دستمزد پرسنل غير مستقيم توليد | 3 |
| 124,186 | 124,186 | 124,186 | 124,186 | 124,186 | 124,186 |  | 124,186 | 124,186 | 124,186 | 124,186 | 124,186 | تاسيسات مصرفی | 4 |
| 1,034,624 | 1,034,624 | 1,034,624 | 1,034,624 | 1,034,624 | 1,034,624 |  | 1,034,624 | 1,034,624 | 1,034,624 | 1,034,624 | 1,034,624 | نگهداري و تعميرات | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | استهلاک | 6 |
| 369,672 | 369,672 | 369,672 | 369,672 | 369,672 | 369,672 |  | 369,672 | 369,672 | 369,672 | 369,672 | 369,672 | قطعات يدکی )0.5% هزينه هاي سرمايه گذاري بدون زمي | 7 |
| 122,008 | 122,008 | 122,008 | 122,008 | 122,008 | 122,008 |  | 122,008 | 122,008 | 122,008 | 122,008 | 122,008 | پيش بينی نشده بدون احتساب استهلاک | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | حقوق و دستمزد پرسنل اداري | 9 |
| 43,327 | 43,327 | 43,327 | 43,327 | 43,327 | 43,327 |  | 43,327 | 43,327 | 43,327 | 43,327 | ز 43,327 | هزينه هاي توزيع و فروش تبليغات و اداري )درصدي ا | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | هزينه استهلاک هزينه هاي قبل از بهره برداري | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | هزينه هاي مالی | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | هزينه هاي اجاره | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | هزينه هاي بيمه پنل ها و تاسيسات خورشيدي | 14 |
| 2,538,520 | 2,538,520 | 2,538,520 | 2,538,520 | 2,538,520 | 2,538,520 |  | 2,538,520 | 2,538,520 | 2,538,520 | 2,538,520 | 2,538,520 | جمع |  |

|  |  |  |  |  | هزينه هاي ثابت و متغيير / هزار ريال |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| سال دهم | سال نهم | سال هشتم | سال هفتم | سال ششم | سال پنجم | سال چهارم | سال سوم | سال دوم | سال اول | سال بهره برداري | شرح | ف ي د ر |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | مواد اوليه | 1 |
| 2,815,680 | 2,815,680 | 2,815,680 | 2,815,680 | 2,815,680 | 2,815,680 | 2,815,680 | 2,815,680 | 2,815,680 | 2,815,680 | 844,704 | حقوق و دستمزد پرسنل مستقيم توليد | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | حقوق و دستمزد پرسنل غير مستقيم توليد | 3 |
| 155,232 | 155,232 | 155,232 | 155,232 | 155,232 | 155,232 | 155,232 | 155,232 | 155,232 | 155,232 | 124,186 | تاسيسات مصرفی | 4 |
| 1,293,280 | 1,293,280 | 1,293,280 | 1,293,280 | 1,293,280 | 1,293,280 | 1,293,280 | 1,293,280 | 1,293,280 | 1,293,280 | 1,034,624 | نگهداري و تعميرات | 5 |
| 1,542,231 | 1,542,231 | 1,542,231 | 1,542,231 | 1,542,231 | 1,542,231 | 1,542,231 | 1,542,231 | 1,542,231 | 1,542,231 | 0 | استهلاک | 6 |
| 616,119 | 616,119 | 616,119 | 616,119 | 616,119 | 616,119 | 616,119 | 616,119 | 616,119 | 616,119 | 369,672 | قطعات يدکی )0.5% هزينه هاي سرمايه گذاري بدون زمي | 7 |
| 244,016 | 244,016 | 244,016 | 244,016 | 244,016 | 244,016 | 244,016 | 244,016 | 244,016 | 244,016 | 122,008 | پيش بينی نشده بدون احتساب استهلاک | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | حقوق و دستمزد پرسنل اداري | 9 |
| 108,318 | 108,318 | 108,318 | 108,318 | 108,318 | 108,318 | 108,318 | 108,318 | 108,318 | 108,318 | ز 43,327 | هزينه هاي توزيع و فروش تبليغات و اداري )درصدي ا | 10 |
| 11,963 | 11,963 | 11,963 | 11,963 | 11,963 | 11,963 | 11,963 | 11,963 | 11,963 | 11,963 | 0 | هزينه استهلاک هزينه هاي قبل از بهره برداري | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,002,667 | 10,005,333 | 10,005,333 | 10,005,333 | 10,005,333 | 0 | هزينه هاي مالی | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | هزينه هاي اجاره | 13 |
| 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | هزينه هاي بيمه پنل ها و تاسيسات خورشيدي | 14 |
| 6,936,838 | 6,936,838 | 6,936,838 | 6,936,838 | 6,936,838 | 11,939,505 | 16,942,172 | 16,942,172 | 16,942,172 | 16,942,172 | 2,538,520 | جمع |  |

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000

16000000

18000000

ریال

هزار

متغیر

و

ثابت

های

هزینه

0

2000000

4000000

6000000

متغیر

و

ثابت

های

هزینه

ثابت

های

هزینه

متغیر

های

هزینه

| درصد | جمع‌‌ | مورد‌نياز | انجام‌شده | هزينه‌هاي‌طرح‌: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 99% | 154,029,800 | 150,029,800 | 4,000,000 | دارايي‌هاي‌ثابت |
| 1% | 1,329,200 | 0 | 1,329,200 | هزينه‌هاي‌قبل‌از‌بهره‌برداري |
| 99% | 155,359,000 | 150,029,800 | 5,329,200 | جمع‌هزينه‌هاي‌ثابت |
| 1% | 897,107 | 897,107 | 0 | سرمايه‌در‌گردش |
| 100% | 156,256,107 | 150,926,907 | 5,329,200 | جمع‌هزينه‌هاي‌طرح |
| 0% | 0 | 0 | 0 | ساير‌دارايي‌ها |
| 100% | 156,256,107 | 150,926,907 | 5,329,200 | جمع |
|  |  |  |  | منابع‌تأمين‌: |
| 10% | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | سرمايه‌پرداخت‌شده‌** |
| 17% | 26,056,107 | 35,726,907 | 9,670,800- | جاري‌سهامداران |
| 74% | 115,200,000 | 115,200,000 | 0 | تسهيلات‌پيشنهادي‌بلند‌مدت |
| 0% | 0 | 0 | 0 | تسهيلات‌پيشنهادي‌كوتاه‌مدت‌ |
| 0% | 0 | 0 | 0 | حسابهاي‌پرداختني |
| 0% | 0 | 0 | 0 | ساير‌منابع |
| 100% | 156,256,107 | 150,926,907 | 5,329,200 | جمع |

پيش بيني منابع ومصارف:  ارقام به ميليون ريال

| دوره بهره برداری |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | دوره اجرا | شــرح |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| سال دهم | سال نهم | سال هشتم | سال هفتم | سال ششم | سال پنجم | سال چهارم | سال سوم | سال دوم | سال اول | سال بهره برداری |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | منابع: |  |  |  |  |  |
| 206,990,583 | 162,770,671 | 127,687,554 | 99,854,166 | 134,246,250 | 100,048,213 | 71,885,175 | 53,512,806 | 38,938,997 | 27,378,691 | 32,612,664 |  | سود )زيان( ويژه قبل از ماليات | منابع داخلي |  |  |
| 1,542,231 | 1,542,231 | 1,542,231 | 1,542,231 | 1,542,231 | 1,542,231 | 1,542,231 | 1,542,231 | 1,542,231 | 1,542,231 | 0 |  | استهلاك دارائيهاي ثابت |  |  |  |
| 11,963 | 11,963 | 11,963 | 11,963 | 11,963 | 11,963 | 11,963 | 11,963 | 11,963 | 11,963 | 0 |  | استهلاك هزينه قبل از بهره برداري |  |  |  |
| 208,544,777 | 164,324,864 | 129,241,748 | 101,408,360 | 135,800,444 | 101,602,407 | 73,439,369 | 55,067,000 | 40,493,191 | 28,932,885 | 32,612,664 | 0 | جمع منابع داخلي |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000,000 | سرمايه |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | افزايش سرمايه | منابع خارج ازشركت |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | اندوخته ها |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423,087 | 25,159,000 | جاري شركا |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | تسهيلات بانك ارزي |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,200,000 | تسهيلات بانك بلند مدت ريالي |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | تسهيلات بانك - كوتاه مدت |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423,087 | 155,359,000 | جمع منابع خارجي |  |  |  |
| 208,544,777 | 164,324,864 | 129,241,748 | 101,408,360 | 135,800,444 | 101,602,407 | 73,439,369 | 55,067,000 | 40,493,191 | 28,932,885 | 33,035,751 | 155,359,000 | جمع كل منابع |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مصارف: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154,029,800 | هزينه سرمايه گذاري ثابت |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,329,200 | هزينه قبل از بهره برداري |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474,021 | 423,087 | 0 | جمع سرمايه درگردش |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ماليات | پرداختها |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | سود سهام |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | اصل اقساط تسهيلات ارزي | بازپرداختها |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,800,000 | 25,600,000 | 25,600,000 | 25,600,000 | 25,600,000 | 0 |  | اصل اقساط تسهيلات بلند مدت ريالي |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | اصل تسهيلات كوتاه مدت |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | وام شركا |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,800,000 | 25,600,000 | 25,600,000 | 25,600,000 | 26,074,021 | 423,087 | 155,359,000 | جمع كل مصارف |  |  |  |
| 208,544,777 | 164,324,864 | 129,241,748 | 101,408,360 | 135,800,444 | 88,802,407 | 47,839,369 | 29,467,000 | 14,893,191 | 2,858,864 | 32,612,664 | 0 | مازاد )كسري ( دوره مالي |  |  |  |
| 747,248,911 | 582,924,047 | 453,682,299 | 352,273,939 | 216,473,495 | 127,671,088 | 79,831,719 | 50,364,719 | 35,471,528 | 32,612,664 | 0 |  | مازاد )كسري (انباشته |  |  |  |
| 955,793,688 | 747,248,911 | 582,924,047 | 453,682,299 | 352,273,939 | 216,473,495 | 127,671,088 | 79,831,719 | 50,364,719 | 35,471,528 | 32,612,664 | 0 | مازاد )كسری ( نقل به ترازنامه |  |  |  |

پيش‌بيني‌ترازنامه:

| دوره‌بهره‌برداري |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | سال‌ساخت | شــرح‌ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| سال‌دهم | سال‌نهم | سال‌هشتم | سال‌هفتم | سال‌ششم | سال‌پنجم | سال‌چهارم | سال‌سوم | سال‌دوم | سال‌اول‌ | سال‌جاري |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | دارائيها: |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ‌دارائيهاي‌جاري |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | مواد‌اوليه |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | موجودي‌كالاي‌ساخته‌شده |  |
| 897,107 | 897,107 | 897,107 | 897,107 | 897,107 | 897,107 | 897,107 | 897,107 | 897,107 | 897,107 | 423,087 | 0 | مطالبات |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | تنخواه‌گردان |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | موجودي‌كالاي‌در‌جريال‌ساخت |  |
| 955,793,688 | 747,248,911 | 582,924,047 | 453,682,299 | 352,273,939 | 216,473,495 | 127,671,088 | 79,831,719 | 50,364,719 | 35,471,528 | 32,612,664 | 0 | مازاد‌)كسري‌(‌منابع |  |
| 956,690,796 | 748,146,019 | 583,821,154 | 454,579,407 | 353,171,046 | 217,370,602 | 128,568,196 | 80,728,826 | 51,261,826 | 36,368,635 | 33,035,751 | 0 | جمع‌دارائيهاي‌جاري |  |
| 154,029,800 | 154,029,800 | 154,029,800 | 154,029,800 | 154,029,800 | 154,029,800 | 154,029,800 | 154,029,800 | 154,029,800 | 154,029,800 | 154,029,800 | 154,029,800 | دارائيهاي‌ثابت | ‌دارائيهاي‌ثابت |
| 15,422,310 | 13,880,079 | 12,337,848 | 10,795,617 | 9,253,386 | 7,711,155 | 6,168,924 | 4,626,693 | 3,084,462 | 1,542,231 | 0 | 0 | كسر‌مي‌شود‌:‌استهلاك |  |
| 138,607,490 | 140,149,721 | 141,691,952 | 143,234,183 | 144,776,414 | 146,318,645 | 147,860,876 | 149,403,107 | 150,945,338 | 152,487,569 | 154,029,800 | 154,029,800 | خالص دارائيهاي ثابت |  |
| 1,329,200 | 1,329,200 | 1,329,200 | 1,329,200 | 1,329,200 | 1,329,200 | 1,329,200 | 1,329,200 | 1,329,200 | 1,329,200 | 1,329,200 | 1,329,200 | هزينه‌هاي‌قبل‌ازبهره‌برداري | ‌ساير‌دارائيها |
| 119,628 | 107,665 | 95,702 | 83,740 | 71,777 | 59,814 | 47,851 | 35,888 | 23,926 | 11,963 | 0 | 0 | كسر‌مي‌شود‌استهلاك |  |
| 1,209,572 | 1,221,535 | 1,233,498 | 1,245,460 | 1,257,423 | 1,269,386 | 1,281,349 | 1,293,312 | 1,305,274 | 1,317,237 | 1,329,200 | 1,329,200 | خالص‌ساير‌دارائيها |  |
| 1,096,507,858 | 889,517,274 | 726,746,604 | 599,059,050 | 499,204,884 | 364,958,633 | 277,710,420 | 231,425,245 | 203,512,439 | 190,173,442 | 188,394,751 | 155,359,000 | جمع‌كل‌دارائيها |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | بدهي‌ها‌و‌حقوق‌صاحبان‌سهام: |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | كوتاه‌مدت | ‌بدهي‌هاي‌جاري |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | حصه‌جاري‌وام‌شركا |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | جمع‌بدهي‌هاي‌جاري |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,800,000 | 38,400,000 | 64,000,000 | 89,600,000 | 115,200,000 | 115,200,000 | مانده‌تسهيلات‌بلند‌مدت | ‌بدهي‌هاي‌بلند‌مدت |
| 25,582,087 | 25,582,087 | 25,582,087 | 25,582,087 | 25,582,087 | 25,582,087 | 25,582,087 | 25,582,087 | 25,582,087 | 25,582,087 | 25,582,087 | 25,159,000 | مانده‌جاري‌شركا |  |
| 25,582,087 | 25,582,087 | 25,582,087 | 25,582,087 | 25,582,087 | 25,582,087 | 38,382,087 | 63,982,087 | 89,582,087 | 115,182,087 | 140,782,087 | 140,359,000 | جمع‌بدهي‌بلند‌مدت |  |
| 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | سرمايه | ‌حقوق‌صاحبان‌سهام |
| 1,051,909,871 | 844,919,288 | 682,148,617 | 554,461,063 | 454,606,897 | 320,360,647 | 220,312,434 | 148,427,258 | 94,914,452 | 56,991,787 | 30,982,031 | 0 | ‌مانده‌حساب‌سود)زيان(‌ |  |
| 4,015,900 | 4,015,900 | 4,015,900 | 4,015,900 | 4,015,900 | 4,015,900 | 4,015,900 | 4,015,900 | 4,015,900 | 2,999,568 | 1,630,633 | 0 | اندوخته‌قانوني |  |
| 1,070,925,771 | 863,935,188 | 701,164,517 | 573,476,963 | 473,622,797 | 339,376,547 | 239,328,334 | 167,443,158 | 113,930,352 | 74,991,355 | 47,612,664 | 15,000,000 | جمع‌حقوق‌صاحبان‌سهام |  |
| 1,096,507,858 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | جمع‌بدهيها‌و‌حقوق‌صاحبان‌سهام |  |
| 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | مغايرت |  |

هزينه استهلاک   ارقام به هزار ريال

| هزينه استهلاک |  | درصد اسقاط |  | هزينه استهلاک |  | درصد استهلاک | سال | ميزان سرمايه گذاري هزار ريال |  | شرح | ف ي د ر |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| جمع | ارزش اسقاط |  | جمع | مورد نياز | انجام شده |  |  | مورد نياز | انجام شده |  |  |
| 0.00 | 0.00 | 100% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | زمین | 1 |
| 0.00 | 0.00 | 10% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7% | 14.29 | 0.00 | 0.00 | محوطه سازی | 1 |
| 63000.00 | 7000.00 | 10% | 70000.00 | 0.00 | 70000.00 | 7% | 14.29 | 0.00 | 1000000.00 | ساختمان تولیدی و اداری | 1 |
| 162000.00 | 18000.00 | 10% | 180000.00 | 0.00 | 180000.00 | 6% | 16.67 | 0.00 | 3000000.00 | تاسیسات و تجهیزات عمومی | 1 |
| 2330560.00 | 582640.00 | 20% | 2913200.00 | 2913200.00 | 0.00 | 2% | 50.00 | 145660000.00 | 0.00 | ماشین آلات و تجهیزات | 1 |
| 0.00 | 0.00 | 10% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20% | 5.00 | 0.00 | 0.00 | اثاثیه و تجهیزات اداری | 1 |
| 0.00 | 0.00 | 10% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25% | 4.00 | 0.00 | 0.00 | وسائط نقلیه | 1 |
| 0.00 | 0.00 | 10% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10% | 10.00 | 0.00 | 0.00 | سایر هزینه های بخش ثابت | 1 |
| 39328.20 | 4369.80 | 10% | 43698.00 | 43698.00 | 0.00 | 1% | 100.00 | 4369800.00 | 0.00 | هزینه های پیش بینی نشده | 1 |
| 59814.00 | 6646.00 | 10% | 66460.00 | 0.00 | 66460.00 | 5% | 20.00 | 0.00 | 1329200.00 | هزینه های قبل از بهره برداری | 1 |
| 2654702.20 | 618655.80 |  | 3273358.00 | 2956898.00 | 316460.00 |  |  | 150029800.00 | 5329200.00 | جمع |  |

- 1

| پيش بيني عملكرد سود و زيان طرح (ارقام به هزار ريال) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رديف | شرح | سال بهره برداری | سال اول | سال دوم | سال سوم | سال چهارم | سال پنجم | سال ششم | سال هفتم | سال هشتم | سال نهم | سال دهم |
| 1 | فروش خالص | 35151184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزينه هاي توليد: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | مواد اوليه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | حقوق و دستمزد پرسنل مستقيم توليد | 2639700 | 2639700 | 2639700 | 2639700 | 2639700 | 2639700 | 2639700 | 2639700 | 2639700 | 2639700 | 2639700 |
| 4 | حقوق و دستمزد پرسنل غير مستقيم توليد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | تاسيسات مصرفي | 145530 | 145530 | 145530 | 145530 | 145530 | 145530 | 145530 | 145530 | 145530 | 145530 | 145530 |
| 6 | نگهداري و تعميرات | 1212450 | 1212450 | 1212450 | 1212450 | 1212450 | 1212450 | 1212450 | 1212450 | 1212450 | 1212450 | 1212450 |
| 7 | استهلاك | 0 | 2535074 | 2535074 | 2535074 | 2535074 | 2535074 | 2535074 | 2535074 | 2535074 | 2535074 | 2535074 |
| 8 | قطعات يدكي (0.5% هزينه هاي سرمايه گذاري بدون زمين) | 1732835 | 1732835 | 1732835 | 1732835 | 1732835 | 1732835 | 1732835 | 1732835 | 1732835 | 1732835 | 1732835 |
| 9 | پيش بيني نشده بدون احتساب استهلاك | 286526 | 286526 | 286526 | 286526 | 286526 | 286526 | 286526 | 286526 | 286526 | 286526 | 286526 |
| جمع هزينه هاي توليد |  | 6017041 | 8552115 | 8552115 | 8552115 | 8552115 | 8552115 | 8552115 | 8552115 | 8552115 | 8552115 | 8552115 |
| 10 | تعدیل موجودی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | قیمت تمام شده کالای فروش رفته | 6017041 | 8552115 | 8552115 | 8552115 | 8552115 | 8552115 | 8552115 | 8552115 | 8552115 | 8552115 | 8552115 |
| سود (زیان) ناويژه |  | 29134143 | -8552115 | -8552115 | -8552115 | -8552115 | -8552115 | -8552115 | -8552115 | -8552115 | -8552115 | -8552115 |
| 12 | حقوق و دستمزد پرسنل اداري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | هزينه هاي توزيع و فروش تبلیغات و اداری (درصدی از فروش) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود عملياتي |  | 29134143 | -8552115 | -8552115 | -8552115 | -8552115 | -8552115 | -8552115 | -8552115 | -8552115 | -8552115 | -8552115 |
| 14 | استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري | 0 | 59814 | 59814 | 59814 | 59814 | 59814 | 59814 | 59814 | 59814 | 59814 | 59814 |
| 15 | هزینه های اجاره | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | هزینه های بیمه پنل ها و تاسیسات خورشیدی | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 |
| 17 | سود تسهيلات بلند مدت | 0 | 10005333 | 10005333 | 10005333 | 10005333 | 5002667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | سود تسهيلات كوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | سود ويژه قبل از ماليات | 28984143 | ###### | ###### | ###### | ###### | -13764596 | -8761929 | -8761929 | -8761929 | -8761929 | -8761929 |
| 20 | مالیات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود ويژه پس از ماليات |  | 28984143 | 28984143 | 28984143 | 28984143 | 28984143 | -13764596 | -8761929 | -8761929 | -8761929 | -8761929 | -8761929 |
| اضافه مي شود: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | استهلاك | 0 | 2594888 | 2594888 | 2594888 | 2594888 | 2594888 | 2594888 | 2594888 | 2594888 | 2594888 | 2594888 |
| كسر مي شود: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | اصل تسهيلات بلند مدت | 0 | 25600000 | 25600000 | 25600000 | 25600000 | 12800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | اصل تسهيلات كوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مازاد/كمبود نقدي |  | 28984143 | ###### | ###### | ###### | ###### | -23969708 | -6167041 | -6167041 | -6167041 | -6167041 | -6167041 |
| 24 | اندوخته قانوني | 1630633 | 1368935 | 1016332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | سود سهام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | سود (زيان) سنواتي | 30982031 | 26009756 | 37922665 | 53512806 | 71885175 | 100048213 | 134246250 | 99854166 | 127687554 |  |  |
| 27 | سود (زيان) انباشته | 0 | 30982031 | 56991787 | 94914452 | ###### | 220312434 | 320360647 | 454606897 | 554461063 |  |  |
| 28 | سود (زيان) نقل به ترازنامه | 30982031 | 56991787 | 94914452 | ###### | ###### | 320360647 | 454606897 | 554461063 | 682148617 |  |  |

جريا‌ن نقدينگي‌تنزيل‌شده‌سرمايه‌گذاري

| سال‌دوم | سال‌اول‌ | سال‌جاري | سال‌ساخت | شرح |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 41009715 | 155359000 | كل‌جريان‌ورودي |
| 0 | 0 | 5858531 | 155359000 | سرمايه‌ورودي |
| 0 | 0 | 5858531 | 40159000 | كل‌آورده‌متقاضي |
| 0 | 0 | 0 | 115200000 | كل‌تسهيلات‌بلند‌مدت |
| 0 | 0 | 0 | 0 | كل‌تسهيلات‌كوتاه‌مدت |
| 0 | 0 | 35151184 | 0 | درآمد‌ورودي |
| 0 | 0 | 35151184 | 0 | كل‌فروش |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ساير‌درآمدها |
| 23880894 | 18022364 | -5865908 | 155359000 | كل‌جريان‌خروجي |
| -17891480 | -17891480 | -17891480 | 155359000 | افزايش‌در‌دارائيهاي‌ثابت |
| -17891480 | -17891480 | -17891480 | 155359000 | سرمايه‌گذاري‌ثابت |
| 0 | -5858531 | 5858531 | 0 | افزايش‌در‌دارائي‌هاي‌جاري |
| 6167041 | 6167041 | 6167041 | 0 | هزينه‌هاي‌جاري‌ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ماليات |
| 10005333 | 10005333 | 0 | 0 | هزينه‌هاي‌مالي |
| 25600000 | 25600000 | 0 | 0 | اصل‌تسهيلات |
| 0 | 0 | 0 | 0 | برداشت‌سود |
| -23880894 | -18022364 | 46875623 | 0 | مازاد‌)كمبود(‌نقدينگي |
| 4972365 | 28853259 | 46875623 | 0 | مازاد‌)كمبود(‌نقدينگي‌تجمعي |

| سال‌اول‌ | سال‌بهره‌برداري | سال‌ساخت | شرح |
| --- | --- | --- | --- |
| -6167041 | 28984143 | 0 | مازاد‌نقدي‌عمليات |
| 0 | 0 | 155359000 | هزينه‌هاي‌سرمايه‌اي |
| -5858531 | 5858531 | 0 | افزايش‌در‌دارائي‌هاي‌جاري |
| -5858531 | 5858531 | 155359000 | جمع‌مصارف |
| -308510 | 23125612 | -155359000 | خالص‌مازاد‌)كمبود(‌نقدي |
| -132541898 | -132233388 | -155359000 | مازاد‌نقدي‌انباشته |
| 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | سال |
| -221567 | 19597977 | -155359000 | ارزش‌خالص‌فعلي‌ |
| 0 | 0 | -155040988 | جمع‌تجمعي‌ارزش‌خالص‌فعلي |

جريان ‌نقدينگي ‌تنزيل‌شده‌ سرمايه‌گذاري

| سال‌هفتم | سال‌ششم | سال‌پنجم | سال‌چهارم | سال‌سوم | سال‌دوم |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -6167041 | -6167041 | -6167041 | -6167041 | -6167041 | -6167041 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -6167041 | -6167041 | -6167041 | -6167041 | -6167041 | -6167041 |
| -169544144 | -163377103 | -157210062 | -151043021 | -144875980 | -138708939 |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| -1640668 | -1935989 | -2284466 | -2695670 | -3180891 | -3753452 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| سال‌چهارم | سال‌سوم | سال‌دوم | سال‌اول‌ | سال‌جاري | سال‌ساخت | ترازنامه |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 367,167,820 | 302,991,165 | 257,186,879 | 225,956,402 | 206,286,231 | 155,359,000 | كل‌دارائي‌ها |
| 218,025,596 | 152,294,746 | 104,936,266 | 72,151,595 | 50,927,231 | 0 | دارائي‌هاي‌جاري |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | مواد‌اوليه 0 |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | موجودي‌كالاي‌ساخته‌شده‌ 0 |  |
| 897,107 | 897,107 | 897,107 | 897,107 | 423,087 | مطالبات 0 |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | تنخواه‌گردان 0 |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | موجودي‌كالاي‌در‌جريال‌ساخت 0 |  |
| 217,128,488 | 151,397,639 | 104,039,159 | 71,254,488 | 50,504,144 | مازاد‌)كسري‌(‌منابع 0 |  |
| 149,142,225 | 150,696,419 | 152,250,612 | 153,804,806 | 155,359,000 | 155,359,000 | دارائي‌هاي‌ثابت |
| 154,029,800 | 154,029,800 | 154,029,800 | 154,029,800 | 154,029,800 | هزينه‌هاي‌سرمايه‌گذاري‌ثابت 154,029,800 |  |
| 1,329,200 | 1,329,200 | 1,329,200 | 1,329,200 | 1,329,200 | هزينه‌هاي‌قبل‌از‌بهره‌برداري 1,329,200 |  |
| 6,216,775 | 4,662,581 | 3,108,388 | 1,554,194 | 0 | كسر‌تجمعي‌استهلاك 0 |  |
| 277,710,420 | 231,425,245 | 203,512,439 | 190,173,442 | 188,394,751 | 155,359,000 | كل‌بدهي‌ها |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | بدهي‌هاي‌جاري |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | حسابهاي‌پرداختني 0 |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | بدهي‌هاي‌كوتاه‌مدت 0 |  |
| 12,800,000 | 38,400,000 | 64,000,000 | 89,600,000 | 115,200,000 | 115,200,000 | بدهي‌هاي‌بلند‌مدت |
| 40,582,087 | 40,582,087 | 40,582,087 | 40,582,087 | 40,582,087 | 40,159,000 | كل‌آورده‌متقاضي |
| 152,443,158 | 98,930,352 | 59,991,355 | 32,612,664 | 0 | 0 | سود‌نقل‌به‌ترازنامه |
| 71,885,175 | 53,512,806 | 38,938,997 | 27,378,691 | 32,612,664 | 0 | سود‌سنواتي |

| 89,457,400 | 71,565,920 | 53,674,440 | 35,782,960 | 17,891,480 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

مغايرت

| سال‌دهم | سال‌نهم | سال‌هشتم | سال‌هفتم | سال‌ششم | سال‌پنجم |  | ترازنامه |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,293,314,138 | 1,068,432,074 | 887,769,924 | 742,190,890 | 624,445,244 | 472,307,513 |  | كل‌دارائي‌ها |
| 1,153,497,076 | 927,060,819 | 744,844,474 | 597,711,247 | 478,411,406 | 324,719,482 |  | دارائي‌هاي‌جاري |
| 0 0 0 897,107 0 0 1,152,599,968 | 0 0 0 897,107 0 0 926,163,711 | 0 0 0 897,107 0 0 743,947,367 | 0 0 0 897,107 0 0 596,814,139 | 0 0 0 897,107 0 0 477,514,299 | 0 0 0 897,107 0 0 323,822,375 | 0مواد‌اوليهموجودي‌كالاي‌ساخته‌شده‌مطالباتتنخواه‌گردانموجودي‌كالاي‌در‌جريال‌ساختمازاد‌)كسري‌(‌منابع |  |
| 139,817,062 | 141,371,256 | 142,925,450 | 144,479,643 | 146,033,837 | 147,588,031 |  | دارائي‌هاي‌ثابت |
| 154,029,800 1,329,200 15,541,938 | 154,029,800 1,329,200 13,987,744 | 154,029,800 1,329,200 12,433,550 | 154,029,800 1,329,200 10,879,357 | 154,029,800 1,329,200 9,325,163 | 154,029,800 1,329,200 7,770,969 | هزينه‌هاي‌سرمايه‌گذاري‌ثابتهزينه‌هاي‌قبل‌از‌بهره‌برداريكسر‌تجمعي‌استهلاك |  |
| 1,096,507,858 | 889,517,274 | 726,746,604 | 599,059,050 | 499,204,884 | 364,958,633 |  | كل‌بدهي‌ها |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | بدهي‌هاي‌جاري |

نسبتهای مالي

| ميانگين كل | سال دهم | سال نهم | سال هشتم | سال هفتم | سال ششم | سال پنجم | سال چهارم | سال سوم | سال دوم | سال اول | ال بهره بردار | شرح نسبتها |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | نسبت جاري | ي گ ن ي د ق ن ي ا ه ت ب س ن : |
| 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | نسبت آني |  |
| 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | نسبت دارائيهاي جاري |  |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | نسبت گردش نقدي |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | دوره گردش موجوديها )روز( | ت ي ل ا ع ف ي ا ه ت ب س ن : |
| 3.2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | دوره وصول مطالبات )روز( |  |
| 122.8 | 238 | 189 | 150 | 119 | 157 | 125 | 99 | 79 | 62 | 49 | 83 | گردش سرمايه جاري |  |
| 92.7 | 96.9 | 96.1 | 95.0 | 93.8 | 95.3 | 94.0 | 92.5 | 90.5 | 88.1 | 85.0 | 92.9 | سود ناخالص به فروش )درصد( | ي ر و آ د و س ي ا ه ت ب س ن : |
| 86.1 | 96.8 | 95.9 | 94.8 | 93.5 | 95.1 | 89.3 | 80.9 | 76.0 | 69.7 | 61.8 | 92.8 | بازده فروش )درصد( |  |
| 16.6 | 16.0 | 15.2 | 14.4 | 13.5 | 21.5 | 21.2 | 19.6 | 17.7 | 15.1 | 12.1 | 15.8 | بازده دارئيها )درصد( |  |
| 1.9 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | 3.0 | 4.3 | شاخص سنجش سودمندي وام |  |
| 30.3 | 19.3 | 18.8 | 18.2 | 17.4 | 28.3 | 29.5 | 30.0 | 32.0 | 34.2 | 36.5 | 68.5 | بازده حقوق صاحبان سهام ) درصد( |  |
| 62.6 | 82.8 | 80.9 | 79.0 | 77.3 | 75.8 | 71.9 | 65.2 | 55.3 | 44.3 | 33.2 | 23.1 | نسبت مالكانه )درصد( | ي ر ا ذ گ ه ي ا م ر س ي ا ه ت ب س ن : |
| 37.4 | 17.2 | 19.1 | 21.0 | 22.7 | 24.2 | 28.1 | 34.8 | 44.7 | 55.7 | 66.8 | 76.9 | نسبت بدهي )درصد( |  |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | نسبت بدهي جاري )درصد( |  |
| 0.9 | 0.13 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 2.1 | 3.3 | نسبت دارائي ثابت به ارزش ويژه |  |
| 1.6 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 4.0 | نسبت كل بدهي |  |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | نسبت بدهي جاري به ارزش ويژه |  |
| 100.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 42.8 | 71.3 | 99.9 | 272.3 | نسبت بدهي بلند مدت به سرمايه در گردش |  |
| 8.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 8.2 | 6.3 | 4.9 | 3.7 | 0.0 | نسبت پوشش بهره |  |
| 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 2.3 | 1.8 | 1.4 | 1.0 | 0.0 | نسبت بار مالي وام |  |
| 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | نسبت گردش نقدي به بدهي |  |

| ميانگين كل | سال دهم | سال نهم | سال هشتم | سال هفتم | سال ششم | سال پنجم | سال چهارم | سال سوم | سال دوم | سال اول | ال بهره بردار | شرح نسبتها |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | نسبت جاري | ي گ ن ي د ق ن ي ا ه ت ب س ن : |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | نسبت آني |  |
| 0.630 | 0.892 | 0.868 | 0.839 | 0.805 | 0.766 | 0.688 | 0.594 | 0.503 | 0.408 | 0.319 | 0.247 | نسبت دارائيهاي جاري |  |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | نسبت گردش نقدي |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | دوره گردش موجوديها )روز( | ت ي ل ا ع ف ي ا ه ت ب س ن : |
| 3.230 | 1.510 | 1.903 | 2.399 | 3.024 | 2.288 | 2.884 | 3.636 | 4.584 | 5.779 | 5.362 | 2.167 | دوره وصول مطالبات )روز( |  |
| 122.843 | 238.464 | 189.172 | 150.065 | 119.039 | 157.376 | 124.832 | 99.015 | 78.536 | 62.290 | 49.404 | 83.083 | گردش سرمايه جاري |  |
| 92.732 | 96.884 | 96.072 | 95.048 | 93.757 | 95.278 | 94.047 | 92.495 | 90.538 | 88.070 | 84.958 | 92.902 | سود ناخالص به فروش )درصد( | ي ر و آ د و س ي ا ه ت ب س ن : |
| 86.051 | 96.757 | 95.912 | 94.847 | 93.504 | 95.087 | 89.339 | 80.927 | 75.953 | 69.682 | 61.774 | 92.778 | بازده فروش )درصد( |  |
| 16.551 | 16.005 | 15.235 | 14.383 | 13.454 | 21.498 | 21.183 | 19.578 | 17.662 | 15.140 | 12.117 | 15.809 | بازده دارئيها )درصد( |  |
| 1.878 | 1.208 | 1.237 | 1.266 | 1.294 | 1.318 | 1.392 | 1.534 | 1.810 | 2.257 | 3.013 | 4.333 | شاخص سنجش سودمندي وام |  |
| 30.254 | 19.328 | 18.841 | 18.211 | 17.412 | 28.345 | 29.480 | 30.036 | 31.959 | 34.178 | 36.509 | 68.496 | بازده حقوق صاحبان سهام ) درصد( |  |
| 62.603 | 82.805 | 80.860 | 78.980 | 77.268 | 75.847 | 71.855 | 65.182 | 55.263 | 44.299 | 33.188 | 23.081 | نسبت مالكانه )درصد( | ي ر ا ذ گ ه ي ا م ر س ي ا ه ت ب س ن : |
| 37.397 | 17.195 | 19.140 | 21.020 | 22.732 | 24.153 | 28.145 | 34.818 | 44.737 | 55.701 | 66.812 | 76.919 | نسبت بدهي )درصد( |  |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | نسبت بدهي جاري )درصد( |  |
| 0.879 | 0.131 | 0.164 | 0.204 | 0.252 | 0.308 | 0.435 | 0.623 | 0.900 | 1.336 | 2.051 | 3.263 | نسبت دارائي ثابت به ارزش ويژه |  |
| 1.553 | 1.024 | 1.030 | 1.036 | 1.045 | 1.054 | 1.075 | 1.160 | 1.382 | 1.786 | 2.536 | 3.957 | نسبت كل بدهي |  |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | نسبت بدهي جاري به ارزش ويژه |  |
| 100.115 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 14.268 | 42.804 | 71.340 | 99.877 | 272.285 | نسبت بدهي بلند مدت به سرمايه در گردش |  |
| 8.832 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20.999 | 8.185 | 6.348 | 4.892 | 3.736 | 0.000 | نسبت پوشش بهره |  |
| 2.482 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.901 | 2.300 | 1.784 | 1.375 | 1.050 | 0.000 | نسبت بار مالي وام |  |
| 0.218 | 0.207 | 0.205 | 0.202 | 0.199 | 0.308 | 0.292 | 0.237 | 0.205 | 0.161 | 0.109 | 0.268 | نسبت گردش نقدي به بدهي |  |

| شاخص های اقتصادی طرح |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | شاخص |  |  | سال بهره برداری |  | سال اول |  | سال دوم |  |  | سال سوم | سال چهارم | سال پنجم | سال ششم | سال هفتم | سال هشتم | سال نهم | سال دهم |
| 1 | درصد فروش در نقطه سربسر |  |  | 0% |  | 45% |  | 45% |  |  | 46% | 47% | 31% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
| 2 | میزان فروش در نقطه سربسر |  |  | 0 |  | 15,539,209 |  | 15,553,983 |  |  | 15,569,147 | 15,584,716 | 10,182,279 | 4,768,869 | 4,774,026 | 4,779,328 | 4,784,781 | 4,790,394 |
| 3 | میزان تولید در نقطه سربسر |  |  | 0 |  | 481,896 |  | 482,354 |  |  | 482,824 | 483,307 | 315,769 | 147,890 | 148,050 | 148,215 | 148,384 | 148,558 |
| 4 | نسبت کل تسهیلات به کل سرمایه گذاری مورد نیاز |  |  | 76.3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری |  |  | 37.9% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | نرخ بازده داخلی سرمایه گذار |  |  | 106.9% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.42558074 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |

| پيش بيني عملكرد سود و زيان طرح (به هزار ريال) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | شرح |  | سال بهره برداری | سال اول | سال دوم | سال سوم |
|  |  | تعداد ماههاي فعاليت | 0 | 12 | 12 | 12 |
| 1 |  | فروش خالص | 35,151,184 | 44,320,862 | 55,881,169 | 70,454,978 |
| هزينه هاي توليد: |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | مواد اوليه | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |  | حقوق و دستمزد پرسنل مستقيم توليد | 844,704 | 2,815,680 | 2,815,680 | 2,815,680 |
| 4 |  | حقوق و دستمزد پرسنل غير مستقيم توليد | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 |  | تاسيسات مصرفي | 124,186 | 155,232 | 155,232 | 155,232 |
| 6 |  | نگهداري و تعميرات | 1,034,624 | 1,293,280 | 1,293,280 | 1,293,280 |
| 7 |  | استهلاك | 0 | 1,542,231 | 1,542,231 | 1,542,231 |
| 8 |  | قطعات يدكي (0.5% هزينه هاي سرمايه گذاري بدون زمين) | 369,672 | 616,119 | 616,119 | 616,119 |
| 9 |  | پيش بيني نشده بدون احتساب استهلاك | 122,008 | 244,016 | 244,016 | 244,016 |
| جمع هزينه هاي توليد |  |  | 2,495,193 | 6,666,558 | 6,666,558 | 6,666,558 |
| 10 |  | تعدیل موجودی | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 |  | قیمت تمام شده کالای فروش رفته | 2,495,193 | 6,666,558 | 6,666,558 | 6,666,558 |
| سود (زیان) ناويژه |  |  | 32,655,991 | 37,654,305 | 49,214,611 | 63,788,420 |
| 12 |  | حقوق و دستمزد پرسنل اداري | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 |  | هزينه هاي توزيع و فروش تبلیغات و اداری (درصدی از فروش) | 43,327 | 108,318 | 108,318 | 108,318 |
| سود عملياتي |  |  | 32,612,664 | 37,545,987 | 49,106,293 | 63,680,102 |
| 14 |  | استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري | 0 | 11,963 | 11,963 | 11,963 |
| 15 |  | هزینه های اجاره | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 |  | هزینه های بیمه پنل ها و تاسیسات خورشیدی | 0 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| 17 |  | سود تسهيلات بلند مدت | 0 | 10,005,333 | 10,005,333 | 10,005,333 |
| 18 |  | سود تسهيلات كوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 |  | سود ويژه قبل از ماليات | 32,612,664 | 27,378,691 | 38,938,997 | 53,512,806 |
| 20 |  | مالیات | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود ويژه پس از ماليات |  |  | 32,612,664 | 27,378,691 | 38,938,997 | 53,512,806 |
| اضافه مي شود: |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | استهلاك | 0 | 1,554,194 | 1,554,194 | 1,554,194 |
| كسر مي شود: |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | اصل تسهيلات بلند مدت | 0 | 25,600,000 | 25,600,000 | 25,600,000 |
| 23 |  | اصل تسهيلات كوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مازاد/كمبود نقدي |  |  | 32,612,664 | 3,332,885 | 14,893,191 | 29,467,000 |

### جريان‌نقدينگي

| ارزش‌اسقاط | سال‌دهم | سال‌نهم | سال‌هشتم | سال‌هفتم | سال‌ششم | سال‌پنجم | سال‌چهارم | سال‌سوم | سال‌دوم | سال‌اول‌ | سال‌جاري | سال‌ساخت | شرح |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15,535,900 | 213,927,421 | 169,707,509 | 134,624,392 | 106,791,005 | 141,183,088 | 111,987,718 | 88,827,347 | 70,454,978 | 55,881,169 | 44,320,862 | 35,574,271 | 155,359,000 | كل‌جريان‌ورودي |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423,087 | 155,359,000 | سرمايه‌ورودي |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423,087 | 40,159,000 | كل‌آورده‌متقاضي |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,200,000 | كل‌تسهيلات‌بلند‌مدت |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | كل‌تسهيلات‌كوتاه‌مدت |
| 15,535,900 | 213,927,421 | 169,707,509 | 134,624,392 | 106,791,005 | 141,183,088 | 111,987,718 | 88,827,347 | 70,454,978 | 55,881,169 | 44,320,862 | 35,151,184 | 0 | درآمد‌ورودي |
| 0 | 213,927,421 | 169,707,509 | 134,624,392 | 106,791,005 | 141,183,088 | 111,987,718 | 88,827,347 | 70,454,978 | 55,881,169 | 44,320,862 | 35,151,184 | 0 | كل‌فروش |
| 15,535,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ساير‌درآمدها |
| 17,891,480- | 12,508,836- | 12,508,836- | 12,508,836- | 12,508,836- | 12,508,836- | 5,293,831 | 23,096,498 | 23,096,498 | 23,096,498 | 23,570,519 | 14,929,873- | 155,359,000 | كل‌جريان‌خروجي |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155,359,000 | افزايش‌در‌دارائيهاي‌ثابت |
| 17,891,480- | 17,891,480- | 17,891,480- | 17,891,480- | 17,891,480- | 17,891,480- | 17,891,480- | 17,891,480- | 17,891,480- | 17,891,480- | 17,891,480- | 17,891,480- | 155,359,000 | سرمايه‌گذاري‌ثابت |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474,021 | 423,087 | 0 | افزايش‌در‌دارائي‌هاي‌جاري |
| 0 | 5,382,644 | 5,382,644 | 5,382,644 | 5,382,644 | 5,382,644 | 5,382,644 | 5,382,644 | 5,382,644 | 5,382,644 | 5,382,644 | 2,538,520 | 0 | هزينه‌هاي‌جاري‌ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ماليات |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,002,667 | 10,005,333 | 10,005,333 | 10,005,333 | 10,005,333 | 0 | 0 | هزينه‌هاي‌مالي |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,800,000 | 25,600,000 | 25,600,000 | 25,600,000 | 25,600,000 | 0 | 0 | اصل‌تسهيلات |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | برداشت‌سود |
| 33,427,380 | 226,436,257 | 182,216,344 | 147,133,228 | 119,299,840 | 153,691,924 | 106,693,887 | 65,730,849 | 47,358,480 | 32,784,671 | 20,750,344 | 50,504,144 | 0 | مازاد‌)كمبود(‌نقدينگي |
| 1,186,027,348 | 1,152,599,968 | 926,163,711 | 743,947,367 | 596,814,139 | 477,514,299 | 323,822,375 | 217,128,488 | 151,397,639 | 104,039,159 | 71,254,488 | 50,504,144 | 0 | مازاد‌)كمبود(‌نقدينگي‌تجمعي |

خلاصه گزارش طرح توجیهی فنی و مالی

| تركیب اعضاء هیئت مديره |  |  | مشخصات عمومی و سوابق ثبتی شركت |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| آقای حمزه سوسنی |  | مدير عامل: | شرکت فلامینگو صنعت مكریان | نام: |
| آقای حمزه سوسنی |  | رئيس هيئت مديره: | نیروگاه خورشیدی 576 کیلوواتی | موضوع فعاليت: |
| خانم عصمت شیخه |  | نايب رئيس هيئت مديره: | 2 نفر | تعداد اعضاء: |
|  |  | عضو هيئت مديره: | 2 نفر اشتغال ثابت | تعداد اشتغالزايی طرح: |
| ي طرح |  | هزينه هاي سرمايه گذار | شماره ثبت 16781 به تاریخ 1396/02/23 | تاريخ و شماره ثبت: |
| 155,359,000 |  | سرمايه ثابت: | 100.000 هزار ريال | سرمايه ثبتی هزار ريال(: |
| 897,107 |  | سرمايه در گردش: | 15,000,000 ريال | سرمايه فعلی)هزار ريال(: |
| 156,256,107 |  | کل سرمايه گذاري طرح: | نوع طرح: ايجاد تكميلی توسعه درحال بهره برداري |  |
| 5,329,200 |  | سرمايه گذاري انجام شده: | بخش اقتصادي: بازرگانی کشاورزي خدماتی صنعت و معدن |  |
| 150,029,800 |  | سرمايه گذاري مورد نياز در بخش ثابت: | مجوزهاي فعاليت: کلیه مجوزها به نام شخص شخص حقوقی شرکت فلامینگو صنعت مكریان می باشد. 1- قرارداد خرید تضمینی برق و مجوز اتصال به شبكه برق به شماره 985/1404 با شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان غربی |  |
| 897,107 |  | سرمايه گذاري مورد نياز در بخش جاري: |  |  |
|  | ي طرح | شاخصهاي مالی و اقتصاد | 2- پروانه احداث نیروگاه خورشیدی 576 کیلوواتی از سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری برق به شماره 96/ز/61/813/1403 مورخه 24/07/1403 |  |
| درصد | 37.9% | نرخ بازدهی داخلی: | موضوع درخواست تسهیلات |  |
| سال | 4.06 | دوره بازگشت سرمايه: | احداث نيروگاه برق خورشيدي | موضوع درخواست: |
| درصد | 46% | درصد فروش درنقطه سربسر در سال مبنا: | مبلغ تسهيلات دريافتی قبلی )هزار ريال(: بخش ثابت: 0 بخش جاري: --- |  |
| هزار ریال | 33,083,467 | درآمد حاصله در سال مبنا: |  |  |
| هزار ریال | 38,938,997 | سود خالص در سال مبنا: | مبلغ تسهيلات درخواستی متقاضی )هزار ريال(: |  |
|  | كارشناس | شرايط تسهیلات پیشنهادي | بخش ثابت: 115,200,000 بخش جاري: 0 |  |
| درصد | 14% | نرخ سود تسهيلات بخش ثابت: | مبلغ تسهيلات پيشنهادي وزارت تعاون/شعبه )هزار ريال(: بخش ثابت: 0 بخش جاري: 0 |  |
| درصد | 0% | نرخ سود تسهيلات بخش جاري: |  |  |
| روز | 0 | دوران مشارکت مدنی: | مبلغ تسهيلات پيشنهادي کارشناس )هزار ريال(: بخش ثابت: 115,200,000 بخش جاري: 0 |  |
| ماه | 6 | دوران انتظار فروش اقساطی: |  |  |
| ماه | 54 | مدت زمان بازپرداخت تسهيلات بخش ثابت: | محل تامين منابع طرح: از محل منابع حاصل از قرارداد صندوق با ساتبا |  |
| ماه | 0 | مدت زمان بازپرداخت تسهيلات بخش جاري: |  |  |
| محل اجراي طرح: آذربايجان غربی شهرستان اروميه فاز دوم شهرک صنعتی |  |  |  |  |